**Projektin toinen palaveri**

Aika 11.11.2021 klo 10.00–10.30

Paikka Projektityötila 5B214

Osallistujat Kari Jyrkkä

Matias Kauranen (pj.)

Arttu Kääriäinen (siht.)

Antti Kurkinen

Joni Karjalainen

1 Kokouksen järjestäytyminen

* Arttu Kääriäinen myöhässä.
* Matias Kauranen puheenjohtaja, Arttu Kääriäinen sihteeri.
* Palaverin aikataulu on 10.00–10.30 ja tavoitteena käydä läpi projektisuunnitelma ja kiihtyvyysanturiprojekti.

2 Projektin tilanne

* Joni Karjalainen esittelee projektisuunnitelman: projektin perus- ja ylemmät tavoitteet, roolit, tarviketilaus ja vaatimusmäärittely.
* Antti Kurkinen esittelee: kiihtyvyysanturiprojektin.
* Projektisuunnitelma lopulliseen muotoon. Viikot kuntoon, ja mitkä ovat projektin perustavoitteet + ylimääräiset tavoitteet, joilla tavoitellaan arvosanaa 4-5.
* Teamssiin jokaiselle aiheelle omat hakemistot.
* Vaihdetaan LCD-näytöt TFT-näyttöihin.
* Tehdään kytkentäkaavio.
* Halutessaan voidaan ledeillä tehdä visualisointi.
* Kiihtyvyysanturin demo esitelty ja hyväksytty.

3 Ongelmat ja ratkaisut

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Määräpäivä |
| Esityslista | Kauranen/pj. | vk46/tiistai |
|  | Kääriäinen/siht. | vk46 |
| Projektisuunnitelma valmis versio. | Karjalainen | vk46 |
| Kytkentäkaavio | Kurkinen | vk46 |
|  |  |  |

5 Seuraava palaveri

* Keskiviikko 17.11.2021 klo 14.00-14.30

Matias Kauranen

puheenjohtaja

Liitteet -

Jakelu - Ryhmän Teams.

Tiedoksi -