**Projektin kolmas palaveri**

Aika 17.11.2021 klo 14.00–14.30

Paikka Projektityötila 5B214

Osallistujat Kari Jyrkkä

Matias Kauranen (pj.)

Arttu Kääriäinen (siht.)

Antti Kurkinen

Joni Karjalainen

1 Kokouksen järjestäytyminen

* (Todetaan läsnäolijat, poissaolot ja roolit)
* Matias Kauranen puheenjohtaja, Arttu Kääriäinen sihteeri.
* Palaverin aikataulu on 14.00–14.30 ja tavoitteena käydä läpi viimeistelty projektisuunnitelma ja kytkentäkaavio.

2 Projektin tilanne

* Joni Karjalainen esittelee: projektisuunnitelman valmis versio.
* Antti Kurkinen esittelee: kytkentäkaavio.
* Projektisuunnitelma esitelty ja hyväksytään muutosten jälkeen.
* Selvitetään onko arduinossa oma muistikortti vai tarvitaanko erillinen kortti.
* Lisätään näyttö perustavoitteisiin.
* Projektisuunnitelmassa vaihdetaan tekijöiden nimet ryhmäksi.
* Ohjelmointi aikataulutetaan viikoille 46-48.
* Viikolla 49 ohjelmat oltava valmiita ja esitys kunnossa. Selkeät ja kommentoidut koodit.
* Tehdään posterista demo ennen valmista versiota.
* Kytkentäkaavio tehdään porukalla seuraavaan palaveriin.
* Suunnitellaan ja tehdään vuokaaviota eteenpäin.
* Lisätään annetut tehtävät aikatauluun.
* Joni Karjalainen tekee demo softan IR-lämpötilasensorista.
* Antti Kurkinen tekee ohjelman, joka tulostaa “Hello World” näytölle.
* Matias Karjalainen tekee piipparitoiminnon.
* Arttu Kääriäinen tekee tiedoston sd-kortille, jossa näkyy luvut (1-10) eririveillä.

3 Ongelmat ja ratkaisut

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Määräpäivä |
| Esityslista | Kääriäinen/pj. | vk47/tiistai |
|  | Kauranen/siht. | vk47 |
| Tehtävä 1. | pj. päättää | vk47 |
| Tehtävä 2. | pj. päättää | vk47 |
|  |  |  |

5 Seuraava palaveri

* Torstai 25.11.2021 klo 10.00-10.30

Matias Kauranen

puheenjohtaja

Liitteet -

Jakelu - Ryhmän Teams

Tiedoksi -