**Projektin neljäs palaveri**

Aika 25.11.2021 klo 10.00–10.30

Paikka Projektityötila 5B214

Osallistujat Kari Jyrkkä

Arttu Kääriäinen (pj.)

Matias Kauranen (siht.)

Antti Kurkinen

Joni Karjalainen

1 Kokouksen järjestäytyminen

* Kaikki paikalla, Karjalainen etänä.
* Arttu Kääriäinen puheenjohtaja, Matias Kauranen sihteeri.
* Palaverin aikataulu on 10.00–10.30 ja tavoitteena käydä läpi kytkentäkaavio, lämpöanturi, piipparitoiminto, näytön toiminta ja SD-kortin toiminta.

2 Projektin tilanne

* Joni Karjalainen esittelee: Lämpöanturin.
* Matias Kauranen esittelee: Piipparin.
* Antti Kurkinen esittelee: Näytön toimivuuden.
* Arttu Kääriäinen esittelee SD-kortin toimivuuden.
* Projektiryhmä esittelee: Kytkentäkaavio
* Muistio:
* Tarkemmat ohjelmointi tavoitteet: Enemmän mitattavia tavoitteita.
* Tuula mukaan seuraavan palaveriin

3 Ongelmat ja ratkaisut

* **Muistio:**
* Tarkemmat ohjelmointi tavoitteet: Enemmän mitattavia tavoitteita.
* Nuotinsoittolaulusta aliohjelma. (Matias)
* Ensi kerraksi määritettävä: millaisia viestejä nano lähettää megalle (8bit). Ja miten ne viestivät keskenään.
* Tavoite: Nano lämpösensori toimii megalla. (Joni)
* Screenille valikkorakenne: määritellään ja aloitetaan toteutus.( Antti)
* SD-kortin ongelman selvitys ja koodaus. (Arttu)
* Seuraava pj. Kutsuu Tuula Hopeavuoren palaveriin.

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Vastuuhenkilö** | **Määräpäivä** |
| **Esityslista** | Kurkinen/pj. | vk48/tiistai |
|  | Karjalainen/siht. | vk48 |
| **Tehtävä 1.** | pj. päättää | vk48 |
| **Tehtävä 2.** | pj. päättää | vk48 |
|  |  |  |

5 Seuraava palaveri

* Torstai 2.12.2021 klo 9.00 -14.00. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Arttu Kääriäinen

puheenjohtaja

Liitteet -

Jakelu - Ryhmän Teams

Tiedoksi -