**Projektin viides palaveri**

Aika 1.12.2021 klo 9.00–9.30

Paikka Projektityötila 5B214

Osallistujat Kari Jyrkkä

Antti Kurkinen (pj.)

Joni Karjalainen (siht.)

Arttu Kääriäinen

Matias Kauranen

Tuula Hopeavuori

1 Kokouksen järjestäytyminen

* (Todetaan läsnäolijat, poissaolot ja roolit)
* Antti Kurkinen puheenjohtaja, Joni Karjalainen sihteeri.
* Palaverin aikataulu on 9.00–9.30 ja tavoitteena käydä läpi lämpösensorin toiminto, aliohjelma piipparille, näytön valikkorakenne edistyminen, SD-kortin toiminta ja millaisia viestejä nano lähettää megalle (8bit) ja miten ne viestivät keskenään.

2 Projektin tilanne

* Joni Karjalainen esittelee: Nano lämpösensori Arduino Megalla
* Matias Kauranen esittelee: Aliohjelman piipparille.
* Antti Kurkinen esittelee: Näytön valikkorakenteen edistymisen.
* Arttu Kääriäinen esittelee: SD-kortin toimivuuden.
* Projektiryhmä esittelee: millaisia viestejä nano lähettää megalle (8bit). Ja miten ne viestivät keskenään.

3 Ongelmat ja ratkaisut

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

* SD-kortin lukija toimii hyvin, seuraavassa vaiheessa pyritään muokkaamaan ohjelmaa niin, että saadaan kirjoitettua olemassa olevaan tiedostoon lisää dataa
* Näyttörakenne on hyvä, näyttö voisi olla modulaarisempi ja sisältää aliohjelmat koodin selkeyttämiseksi
* Seuraavan vaiheen tavoite saada kaikkien komponenttien koodit valmiiksi ja toimimaan yhtenäisenä koodina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Määräpäivä |
| Esityslista | Karjalainen/pj. | vk49/tiistai |
|  | Kurkinen/siht. | vk49 |
| Tehtävä 1. | pj. päättää | vk49 |
| Tehtävä 2. | pj. päättää | vk49 |
|  |  |  |

5 Seuraava palaveri

* Torstai 9.12.2021 klo 9.00 -12.00. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Antti Kurkinen

puheenjohtaja

Liitteet -

Jakelu - Ryhmän Teams

Tiedoksi -